Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

Кафедра системного анализа и информационных технологий

Дисциплина «Управление ИТ-проектами»

Лабораторная работа №4

«Внесение в план проекта дополнительной информации»

Группа 427

Выполнили: В.М. Пестовская,

К.А. Степанова

Проверил: В.А. Боровков

Санкт-Петербург

2025

Цель работы: ознакомление с дополнительными возможностями добавления информации в проект MS Project, такими как: заметки и гиперссылки для задач и ресурсов; коды СДР, приоритет, настраиваемые поля, просмотр содержимого на плане, индикаторы.

Задание:

- Откройте файл к лабораторной работе с именем laba4.mpp. Создайте в нем СДР (при определении кода создайте не менее четырех уровней структуры). Перенумеруйте задачи.

- Попробуйте изменить код СДР задач второго уровня, и посмотрите, каким образом изменятся коды у вложенных задач.

- Найдите описание реальной конференции в интернете.

- Создайте текстовые заметки для задач конференции:

- Создание рабочего комитета (со списком членов комитета),

- Распределение заявок по секциям (с названиями секций конференции),

- Рассылка второго сообщения (с информацией о конференции)

- Создайте заметку в диаграмме Ганта к задаче Рассылка первого сообщения, содержащую список рассылки из 10 участников и находящуюся в предварительно созданном файле. Отформатируйте объект ссылки, связав его с задачей.

- Создайте в диаграмме Ганта объект, связанный с датой.

- Создайте в задачах ссылки: 1) на страницу в Интернете; 2) на главного редактора (предварительно уточните его идентификатор) в представлении Лист ресурсов этого проекта.

- Измените приоритет двух задач на 200 и 650.

- Создайте одно настраиваемое поле типа Число, добавьте его в таблицу, заполните значениями.

- Введите для настраиваемого поля результат его выполнения, отобразите его на временном плане.

- Создайте два настраиваемых поля со списком значений.

- Создайте необходимые настраиваемые поля и введите формулу для расчета Общего времени редактирования статей и Общего времени редактирования тезисов. Также автоматически должно рассчитываться общее время для Обработки тезисов и статей.

- Добавьте индикаторы для проверки равенства настраиваемого поля Общее время редактирования статьи и Общее время редактирования тезиса на неравенство полю Трудозатраты. Если они неравны, должен появляться красный сигнал, если равны, то синий.

Ход работы:

Коды структурной декомпозиции работ (СДР, WBS – Work Breakdown Structure) представляют собой буквенно-числовые коды, уникально идентифицирующие место каждой задачи в структуре декомпозиции работ проекта и использующиеся для учета их исполнения, анализа трудозатрат и пр. Добавим столбец и укажем его типом СДР (рисунок 1). Затем определим коды (рисунок 2).

Рисунок 1 – Добавление столбца СДР

Рисунок 2 – Изменение кодов

Теперь каждой задаче соответствует определенный код (рисунок 3). Произведем изменение нумерации (рисунок 4) для отображения нумерации в должном виде (рисунок 5).

Рисунок 4 – Исходная нумерация

Рисунок 5 – Обновленная нумерация

Изменим код СДР задачи второго уровня (B.d→B.f). При изменении кода задачи автоматически изменяются коды вложенных задач (рисунок 6).

Рисунок 6 – Изменение кода задачи второго уровня

Было найдено описание международной научно-практической конференции "Создание воспитательной антитеррористической и антиэкстремистской среды в современном вузе" – АТЦ СНГ IX. Создадим текстовые заметки для задач (рисунки 6-8):

- Создание рабочего комитета (со списком членов комитета);

- Распределение заявок по секциям (с названиями секций конференции);

- Рассылка второго сообщения (с информацией о конференции).

Рисунок 6 – Текстовая заметка для задачи Создание рабочего комитета

Рисунок 7 – Текстовая заметка для задачи Распределение заявок по секциям

Рисунок 8 – Текстовая заметка для задачи Рассылка второго сообщения

Создадим заметку для задачи Рассылка первого сообщения, содержащую список рассылки из 10 участников (рисунок 9). При нажатии на гиперссылку, уже присвоенную данной задаче, произойдет переход на лист ресурсов. Добавим к каждому ресурсу из списка гиперссылку на задачу (рисунок 10). Для этого выберем ресурс, затем последовательно нажмем Ссылка→Место в документе→Диаграмма Ганта и укажем код задачи.

Рисунок 9 – Текстовая заметка для задачи Рассылка первого сообщения

Рисунок 10 – Гиперссылки ресурсов

Создадим в диаграмме Ганта веху Завершение встречи и, связав ее с задачей Встреча участников связью окончание-начало, установим для нее ограничение типа Фиксированное окончание (рисунок 11). Таким образом, был создан объект, связанный с датой.

Рисунок 11 – Веха Завершение встречи, связанная с датой

Создадим для задач Обработка тезисов и статей и Рассылка второго сообщения ссылки на главного редактора (рисунок 12) и ссылку на страницу в Интернете соответственно (рисунок 13).

Рисунок 12 – Ссылка на главного редактора

Рисунок 13 – Ссылка на страницу в Интернете

Приоритет отражает важность исполнения задачи для проекта и представляет собой числовую величину, изменяющуюся в диапазоне от 1 до 1000. По умолчанию приоритет любой задачи равен 500. Если исполнение некоторых задач можно отложить, то им присваивается низкий приоритет. Иными словами, чем важнее своевременное выполнение задачи, тем выше у нее приоритет.

Изменим приоритет задач и на 200 и 650. Для этого выделим задачу, перейдем в Сведения и в поле Приоритет присвоим ей то или иное значение. Установим приоритет 200 для задачи Рассылка второго сообщения, 650 – для задачи Встреча участников (рисунки 14, 15)

Рисунок 14 – Изменение приоритета задачи Рассылка второго сообщения

Рисунок 15 – Изменение приоритета задачи Встреча участников

Создайте одно настраиваемое поле типа Число, добавьте его в таблицу, заполните значениями.

Настраиваемые поля в Microsoft Project – это зарезервированные поля базы данных проекта, которые изначально не содержат никаких значений. Они используются для того, чтобы пользователь сам мог разместить в них необходимое значение или формулу расчёта значения, затем поместить это поле в какую-либо таблицу с целью его просмотра или выполнения операций фильтрации или группировки данных. Настраиваемые поля подразделяются на следующие типы:

| - затраты; - дата; - длительность; - начало; - окончание | - флаг; - число; - текст; - код структуры. |
| --- | --- |

Создадим настраиваемое поле типа Число, содержимое которого будет относиться к задачам (рисунок 16) и добавим его в отображение диаграммы Ганта (рисунок 17). Также отобразим значения настраиваемых полей на временном плане (рисунок 18).

Рисунок 16 – Создание настраиваемого поля

Рисунок 17 – Добавленное настраиваемое поле

Рисунок 18 – Отображение значений на временном плане

Создадим два настраиваемых поля типа Текст со списком значений. Для присвоения возможных вариантов значений выберем в качестве настраиваемых атрибутов подстановку и в окне Изменение таблицы подстановки введем значения каждого варианта с описанием (рисунки 19-21).

Рисунок 19 – Настраиваемое поле Результат задачи

Рисунок 20 – Настраиваемое поле Статус задачи

Рисунок 21 – Выбор значений полей из перечня

Создадим настраиваемые поля Общее время редактирования, Время редактирования страницы типа Длительность и поле Количество страниц типа Число. Значения полям Количество страниц и Время редактирования страницы присваивается вручную, а значение поля Общее время редактирования рассчитывается по формуле (рисунок 22). Результаты приведены на рисунке 23.

Рисунок 22 – Формула расчета значения поля Общее время редактирования

Рисунок 23 – Результаты расчета поля Общее время редактирования

Для определения соответствия значения поля Общее время редактирования полю Трудозатраты добавим индикаторы. Цвет индикатора будет зависеть от выполнения неравенства: при неравенстве значений будет выведен красный сигнал, при равенстве – синий. Создадим поле Индикатор типа Флаг и зададим для него формулу (рисунок 24).

Рисунок 24 – Формула для поля Индикатор

Для отображения изображения индикатора необходимо перейти в Отображаемые значения окна Настраиваемые поля и выбрать переключатель, расположенный рядом с кнопкой Графические индикаторы, после чего нажать на эту же кнопку. Настроим проверку поля, значения и рисунки индикатора (рисунок 25). Чтобы для суммарных задач индикаторы отображались по тем же критериям, что и для обычных, нужно установить флажок Суммарные строки наследуют условия от несуммарных строк. Чтобы суммарная задача использовала те же критерии, что и суммарные задачи, нужно установить флажок Суммарная задача проекта наследует условия от суммарных строк. Результат отображения поля Индикатор представлен на рисунке 26.

Рисунок 25 – Настройка графических индикаторов

Рисунок 26 – Проверка условия с помощью поля Индикатор

Вывод: в ходе работы было проведено ознакомление с внесением в план проекта дополнительной информации. Было на практике применено создание текстовых заметок и гиперссылок к задачам и ресурсам проекта, добавление кодов СДР и настраиваемых полей различного типа (Длительность, Число, Флаг), для некоторых из которых производилось заполнение данными посредством применения формул или с помощью заполнения списка значений.

С помощью Git в локальном репозитории был произведен контроль версий выполнения работы, содержащий 4 коммита, которые были выгружены в удаленный репозиторий GitHub по ссылке https://github.com/vikapesto2004/LAB4.git.